15.04.2022год. Вакорчевка деревьев.

15.04.2022. Погрузка и вывоз выкорчеванных и пропиленных деревьев

15.04.2022. Вырыт ров. Подготовка к опалубке.

15.04.2022.

Подготовительный этап пристройки столовой МКОУ СОШ №3 г.Кизляр

16.04.2022. Установка опалубки под подушку для  заливки.

17.04.2022 Заливка подушки цементным раствором.

17.04.2022год (воскресенье)

7.06.2022. Перекрытие крыши.

09.06.2022. Перекрытие крыши.